**Заявка на предоставление гранта**

**для финансирования проекта ТОС в 2019 году**

1. **Название муниципального района/городского округа**

|  |
| --- |
| Подгоренский муниципальный район Воронежской области |

* 1. **Название сельского поселения**

|  |
| --- |
| Переваленское сельское поселение |

* 1. **Название населенного пункта**

|  |
| --- |
| с. Перевальное |

1. **Полное наименование ТОС**

|  |
| --- |
| ТОС «Перевальное» |

1. **ФИО председателя ТОС и контактные данные**

|  |
| --- |
| Книевский Андрей Васильевич  396541 Воронежская область, Подгоренский район, с. Перевальное, ул. Садовая, д. 17;  тел. +79204192056 |

1. **Социально-значимая деятельность органа ТОС**

|  |
| --- |
| ***ТОС «Перевальное» решает жизненно важные проблемы граждан на территории: участвует в подготовке и реализации планов социально – экономического развития территории, социальных программ, затрагивающих интересы своих граждан проживающих на территории, оказывает содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка на территории ТОС, участвует в работе с детьми и подростками, в общественных мероприятиях по благоустройству территорий, взаимодействуют с организациями и предприятиями жилищно – коммунального хозяйства. Немаловажную роль ТОС играет в организации социально – культурной жизни населения: в проведении спортивных, праздничных мероприятий, субботников, с привлечением детей и подростков.*** |

1. **Реализация социально значимых проектов ТОС в рамках конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС**

|  |
| --- |
| ***В 2015 году благодаря конкурсу общественно полезных проектов получил грант на ремонт водозабора в размере 150 000 рублей, в результате чего был полностью демонтирован старый водозабор и установлен новый сруб водозабора, что значительно улучшило объект инфраструктуры питьевого водоснабжения. Все работы по демонтажу и установке были выполнены за счет собственных и привлеченных средств которые составили в сумме 92 000 рублей.***  ***В 2018 году ТОС «Перевальное» не смог пройти конкурсный этап и получить грант, однако осуществил установку изгороди на кладбище с. Перевальное, протяженностью 75 метров, строительство площадки для сбора ТБО и установка контейнеров для сбора ТБО. На данное мероприятие израсходованы собственные средства ТОС «Перевальное» в размере 40 000 рублей. Выполнены работы по очистке кладбища от сухих деревьев, поросли, планировка территории и установка изгороди. Средства бюджета Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области составили – 42 000 рублей.*** |

1. **Направление проекта**

Благоустройство кладбищ

1. **Название проекта, на который запрашивается грант**

|  |
| --- |
| Благоустройство кладбища |

1. **Цель проекта**

|  |
| --- |
| ***Целью настоящего проекта является достижение отношения граждан к памяти умерших, воспитание социальной культуры, достойное содержание мест захоронений как одного из показателей цивилизованности, гуманности и зрелости нашего общества независимо от возрастных категорий и социального статуса*** |

1. **Задачи проекта**

|  |
| --- |
| 1. Выполнение мероприятий по привлечению заинтересованных граждан и предпринимателей  2. Поиск поставщика (работ, товаров, услуг)  3. Подготовка площадки  4. Информационное освещение выполнения всех этапов подготовки и реализации проекта |

1. **Краткое описание проекта с обоснованием его важности**

|  |
| --- |
| Проект представлен металлическим ограждением конструктивно состоящим из металлической профильной трубы 40 мм х 40 мм, крепко закрепленными в грунт с помощью бетонной смеси, прогоны между стойками будут состоять из трубы металлической профильной 40 мм х 20 мм соединенными между собой сварными швами, на прогоны, саморезами будет крепиться металлический профильный лист размером 1200 мм х 1200 мм.  Реализация проекта поможет добиться достойного качества благоустройства и санитарного состояния территории. Отдать дань памяти усопшим, которые неоднократно за свою жизнь поддерживали территорию в благополучном состоянии и вложили свой вклад в социально – экономическое развитие родного края. |

1. **Команда проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Книевский Андрей Васильевич* |
| Номер мобильного телефона | *+79204192056* |
| Возраст | *55 лет* |
| Роль в заявленном проекте | *Руководитель проекта* |
| Вклад в реализацию | *Поиск заинтересованных граждан и предпринимателей*  *Сбор средств софинансирования* |
| Основное место работы | *Подгоренская ДЮСШ, Тренер* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Гаркуша Александр Тихонович* |
| Номер мобильного телефона | *+79202263984* |
| Возраст | *59 лет* |
| Роль в заявленном проекте | *Организатор* |
| Вклад в реализацию | *Руководство работами на объекте благоустройства*  *Свое непосредственно личное участие* |
| Основное место работы | *Временно не работает* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Фомин Анатолий Иванович* |
| Номер мобильного телефона | *+79204207183* |
| Возраст | *60 лет* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *Участие в санитарной очистке*  *Предоставление техники* |
| Основное место работы | *ООО «Исток», Механизатор* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Петренко Павел Васильевич* |
| Номер мобильного телефона | *+79204156373* |
| Возраст | *46 лет* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *Поиск поставщика необходимых ресурсов* |
| Основное место работы | *ОАО «Газпром», Электромонтер* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Шабаньков Алексей Анатольевич* |
| Номер мобильного телефона | *+79202279419* |
| Возраст | *34 года* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *Участие в подготовительных и строительных работах*  *Осуществление контроля исполнения проекта* |
| Основное место работы | *Сагуновская пожарная часть, Водитель* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Середина Ольга Николаевна* |
| Номер мобильного телефона | *+79204158998* |
| Возраст | *47 лет* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *Информационное освещение выполнения всех этапов подготовки и реализации проекта* |
| Основное место работы | *Заведующая сельским домом культуры с. Перевальное* |

1. **Количество участников ТОС**

|  |
| --- |
| 303 человека |

1. **Личный вклад участников ТОС в реализацию проекта**

|  |
| --- |
| Участники ТОС готовы учувствовать в подготовительных работах перед реализацией проекта, провести субботники по расчистке территории от дикой сухой растительности, принять активное участие в строительных работах. По окончанию реализации проекта будут поддерживать объект благоустройства в надлежащем исправном и санитарном состоянии |

1. **Технология вовлечения участников ТОС в реализацию проекта**

|  |
| --- |
| Команда проекта выполнит следующие мероприятия  1. Организация сбора граждан;  2. Размещение объявлений на стендах с информацией о проекте;  3. Подворовой обход населения с участием молодежи;  4. Размещение информации на официальном сайте администрации поселения;  5. Выступление председателя ТОС на праздничных мероприятиях;  6. Диалог с предпринимателями на тему оказания посильной помощи;  7. Распространение листовок с просьбой об участии с планом реализации и датами работ. |

1. **Количество пользователей инициативы**

|  |
| --- |
| В настоящее время жителей в с. Перевальное насчитывается 303 человека, однако пользователей инициативы в разы больше, так как многие проживают в других населенных пунктах, в том числе в г. Воронеже и на данном кладбище у них погребены друзья и близкие им люди, поэтому пользователей инициативы составляет порядка 700 человек. |

1. **Описание позитивных изменений**

|  |
| --- |
| По итогам реализации мы должны достичь эстетичного вида кладбища и санитарного состояния села как одной из составляющей частей территории, Объединить граждан и органы местного самоуправления для новых вызовов и реализаций, интересных социально - значимых проектов. Повысить уровень благоустройства территории, и качество жизни населения. Подать прекрасный пример населению для активного участия в благоустройстве территории. Реализация проекта поможет развить социальную культуру у детей и молодежи сохранит их память об ушедших, добиться появления ответственности населения за территорию, где они проживают. |

1. **Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственный |
| Предварительные работы по подготовке к установке (очистка территории) | 15.04.2019 г. – 15.05.2019 г. | Фомин  Анатолий Иванович  Шабаньков  Алексей Анатольевич |
| Установка ограждения | 01.07.2019 г. – 01.08.2019 г. | Книевский  Андрей Васильевич  Гаркуша  Александр Тихонович |
| Благоустройство прилегающей территории | 15.08.2019 г. – 31.08.2019 г. | Книевский Андрей Васильевич |
| Информационное освещение по итогам реализации | 15.09.2019 г. | Книевский Андрей Васильевич |

1. **Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организации, участвующие в софинансировании проекта** | **Сумма софинансирования, руб.** |
| Средства участников ТОС | 52000 |
| ИП Пухова С. Ф. | 5000 |
| КФХ Дейнеко Т. Н. | 5000 |

1. **Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Единица измерения** | **Стоимость 1 ед., руб.** | **Кол-во ед.** | **Всего,**  **руб.** | **Источники средств** | | | |
| **Собственные средства ТОС, руб.** | **Привлеченные, руб.** | **Грант, руб.** | **Итого, руб.** |
| 1 | Труба профильная стальная 40 мм Х 40 мм | шт. | 768 | 35 | 25830 | 0 | 0 | 25830 | 25830 |
| 2 | Труба стальная профильная 40 мм Х 20 мм | шт. | 546 | 102 | 55692 | 0 | 0 | 55692 | 55692 |
| 3 | Лист металлический профильный 1200 мм Х 1200 мм | шт. | 356 | 255 | 90780 | 0 | 0 | 90780 | 90780 |
| 4 | Саморезы | шт. | 4 | 1550 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 6200 |
| 5 | Цемент | шт. | 125 | 72 | 9000 | 4000 | 5000 | 0 | 9000 |
| 6 | Отсев | тонн | 700 | 10 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
| 7 | Установочные работы | час | 250 | 184 | 46000 | 41000 | 5000 | 0 | 46000 |

1. **Источники средств, итого**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Собственные, руб.** | **Привлеченные, руб.** | **Грант, руб.** |
| 52000 | 10000 | 178502 |

1. **Перспективы развития проекта**

|  |
| --- |
| В будущем планируется сделать площадку для парковки автомобильного транспорта.  Разработать ряд мероприятий по улучшению санитарно – гигиенических условий, зеленых насаждений, размещение элементов визуальной коммуникации и информации на территории кладбища. Обеспечить кладбище туалетом. Установить ящик для внесения благотворительных взносов на сохранность объекта и поддержание его в чистоте и порядке, данные мероприятия обеспечат участники ТОС «Перевальное». |

**22. Адрес электронной почты (Е-mail)**

|  |
| --- |
| **perevalnoe1@mail.ru** |

Председатель ТОС «Перевальное» А. В. Книевский.